Adresblok in max 5 lijnen

Uw kenmerk:

Ons kenmerk:

2023-459

Contactpersoon: Alexander Godefroid

1777

1777@kortrijk.be

Dossiernummer:   
2020/2194

Aan de bewoners van de Mortagnelaan  
en omgeving

Kortrijk, 31/10/2023

**Stand van zaken heraanleg Mortagnelaan, Jules Baertstraat en Munkendoornstraat**

start v/d brief

Beste buurtbewoner

Met deze bewonersbrief willen we u graag op de hoogte brengen van de stand van zaken van de heraanleg van uw straten (Mortagnelaan, Jules Baertstraat en Munkendoornstraat). De laatste nutswerken vinden de komende weken nog plaats.

Na het kerstverlof starten de wegeniswerken. Deze werken worden uitgevoerd door de nv Bernard Ockier, Paperrestraat 2 te 8553 Otegem.

De timing ziet er als volgt uit.

**Nutswerken Mortagnelaan**

Fluvius werkt van begin november 2023 tot eind december 2023 (start kerstvakantie) in de Mortagnelaan (zowel hoofd- als zijstraten).

De aannemer van Fluvius legt voor Telenet ook een nieuwe leiding mee aan in de Mortagnelaan

**Hinder**

De nutswerken starten in de Mortagnelaan, kant oneven nummers, aan de kant van de Kwabrugstraat.

Tijdens deze fase voeren we éénrichtingsverkeer in vanaf de Munkendoornstraat richting Kwabrugstraat. Fietsers zijn toegelaten in 2 richtingen.

Er wordt een plaatselijke omleiding voorzien.

**Vragen over deze nutswerken?**

Bij vragen of opmerkingen over de werken van de nutsmaatschappijen kunt u op werkdagen van 8u tot 16u contact opnemen met dhr. Diederik Degrande van Fluvius op het nummer 078 353 434.

De contactpersoon van de firma TM SYN 2 is dhr. Jeroen Gunst. Hij is bereikbaar op het nummer 0475 65 18 57.

**Afvalophaling**

De afvalophaling kan blijven doorgaan zoals gepland.

*Vervolg: zie ommezijde*

**Wegeniswerken**

Wanneer de werken in de Bellegemkerkdreef afgelopen zijn, start dezelfde aannemer de werken op in jullie omgeving. Onder voorbehoud van onvoorziene omstandigheden, zouden de werken **opstarten begin januari 2024 en afgewerkt zijn tegen eind mei 2024.**

* Fase 1: Jules Baertstraat
* Fase 2 en 3: doodlopende straten Mortagnelaan
* Fase 4: hoofdweg Mortagnelaan
* Fase 5: voorbereidingswerken Munkendoornstraat
* Fase 6: asfalteringswerken Mortagnelaan, Jules Baertstraat en Munkendoornstraat (deze laatste zal in 2 fases gebeuren omwille van bereikbaarheid AD Delhaize).

**Start iedere fase**

Bij de start van iedere fase communiceert de aannemer met de langsbewoners .

**Afvalophaling**

De afvalophaling kan blijven doorgaan zoals gepland.

**Vragen over deze wegeniswerken?**

Bij vragen over de werken kunt u terecht bij de projectleider Alexander Godefroid van de stad via het gratis nummer 1777 of via [alexander.godefroid@kortrijk.be](mailto:alexander.godefroid@kortrijk.be).

Bij praktische vragen over de organisatie op de werf zelf komt de werftoezichter Didier Dewerchin dagelijks ter plaatse. Hij is eveneens te bereiken via het nummer 1777 of via [didier.dewerchin@kortrijk.be](mailto:didier.dewerchin@kortrijk.be).

Met hoogachting

Namens het college van burgemeester en schepenen

|  |  |
| --- | --- |
| Voor de Algemeen Directeur  Bij machtiging van 3 november 2022    Dominique Ketels  Teamverantwoordelijke Publieke Ruimte | Voor de Burgemeester  Bij machtiging van 12 oktober 2020    Axel Weydts  Schepen van mobiliteit en openbare werken |